Instituto de Gestão e Tecnologia da Informação

Relatório do Projeto Aplicado

App de Gerenciamento para Psicólogos

Marcelo José Aragão Ramos

Orientador(a): Professor Bruno Augusto Teixeira

03/06/2022

MARCELO JOSÉ ARAGÃO RAMOS

INSTITUTO DE GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

RELATÓRIO DO PROJETO APLICADO

App de Gerenciamento para Psicólogos

Relatório de Projeto Aplicado desenvolvido para fins de conclusão do curso MBA em Desenvolvimento Full Stack.

Orientador (a): Bruno Augusto Teixeira

Fortaleza
09/06/2022

Sumário

1. CANVAS do Projeto Aplicado	4

1.1	Desafio	5

1.1.1 Análise de Contexto	5

1.1.2 Personas	7

1.1.3 Benefícios e Justificativas	8

1.1.4 Hipóteses	9

1.2 Solução	10

1.2.1 Objetivo SMART	10

1.2.2 Premissas e Restrições	10

1.2.3 Backlog de Produto	11

2.	Área de Experimentação	12

2.1 Sprint 1	12

2.1.1 Solução	12

●	Evidência do planejamento:	12

●	Evidência da execução de cada requisito:	13

●	Evidência dos resultados:	17

2.1.2 Experiências vivenciadas	18

2.2 Sprint 2	20

2.2.1 Solução	20

●	Evidência do planejamento:	20

●	Evidência da execução de cada requisito:	20

●	Evidência dos resultados:	20

2.2.2 Experiências vivenciadas	23

2.3 Sprint 3	24

2.3.1 Solução	24

●	Evidência do planejamento:	24

●	Evidência da execução de cada requisito:	24

●	Evidência dos resultados:	24

2.3.2 Experiências vivenciadas	24

3. Considerações Finais	25

3.1 Resultados	25

3.2 Contribuições	25

3.3 Próximos passos	25

## 1. CANVAS do Projeto Aplicado

Figura conceitual, que representa todas as etapas do Projeto Aplicado.

## Desafio

### 1.1.1 Análise de Contexto

Com a chegada do COVID-19 e a população tendo de ficar mais tempo em suas casas por conta do lockdown mundial, acabou trazendo à tona muitos problemas psicológicos para diversas pessoas, como ansiedades, depressões dentre outros.

A figura do psicólogo nessa fase é de essencial necessidade para todos que precisam da ajuda. Porém muitos desses profissionais acabaram também tendo que trabalhar de suas próprias casas em formato de home-office, fazendo com que as organizações de sessões e controle financeiro ficassem a cargo deles.

Muitos acabavam fazendo o uso de aplicativos ou de planilhas, porém sem integração e sem unificação nenhuma. Exemplo de controle de sessão é o que demonstra a Figura 1, onde tem o aplicativo do Google Calendar.

Figura 1 - Aplicativo Google Calendar

Figura 2 - Planilha do Excel

Exemplo de controle financeiro ficava a cargo de planilhas em excel, conforme a Figura 2.

Analisando o formato de trabalho e controle desses profissionais, percebe-se uma grande necessidade de controle e gerenciamento de suas tarefas.

Com essas informações bem analisadas e verificadas, é possível comprovar a dor e a necessidade desses psicólogos, como: onde posso verificar as sessões que terei naquele dia? Qual foi o meu recebimento financeiro dentro de um período específico? Dentro das sessões do mês, quais os pacientes já efetuaram pagamentos?

Figura 3 - Matriz CSD

As ilustrações abaixo irão ajudar no melhor no entendimento dessas dores: Na figura 3 podemos ver a matriz CSD. Onde podemos destacar suas certezas, suposições e dúvidas perante o sistema.

Com a matriz CSD exposta acima, pode-se verificar a real necessidade passada por esses profissionais.

Entrando em imersão profunda e se colocando no lugar deles, é montando o POEMS:

- Pessoas

- Objetos

- Ambiente

- Mensagem

- Serviços

Como demonstrado na figura 4, que mostra a imersão profunda relevante ao sistema.

Figura 4 - Observação POEMS

### 1.1.2 Personas

Os grandes interessados pela resolução desse sistema são os psicólogos, principalmente os autônomos que não fazem uso de secretárias precisam realizar suas atividades de gerenciamento de sessões e financeiros sozinhos.

Verônica é uma psicóloga com idade entre 41-59 anos. Sua responsabilidade profissional é de tratar pacientes com problemas emocionais, e tem em seu objetivo tratá-los através da resposta emocional do paciente. O seu grande desafio é não ter uma ferramenta que possa auxiliar no seu gerenciamento de sessões/recebíveis.

Figura 5 - Persona

A figura 6 ilustra a persona principal dentro desse aplicativo.

Figura 6 - Mapa de Empatia

### 1.1.3 Benefícios e Justificativas

Tabela 1 - Blueprint

Nesta seção pode-se observar através da tabela 1 que corresponde a ferramenta de Blueprint, o mapeamento e a listagem das ações do cliente, para resolver o problema em análise.

Figura 7 - Canvas da Proposta de Valor

A ferramenta ilustrada na figura 7 mostra o Canvas Proposta de Valor, onde podemos entender o cliente e verificar como o produto irá se adequar a suas necessidades.

### 1.1.4 Hipóteses

Está relacionado abaixo algumas hipóteses com respeito ao problema da falta do gerenciamento por parte dos psicólogos.

- Psicólogos não conseguem ter o controle de suas sessões e os valores de recebimento por parte dos pacientes.

- Os psicólogos não sabem se a sessão ou o pagamento foi realizada ou não.

Com as hipóteses evidenciadas acima, segue algumas ideias para resolvê-las:

I1. Criação de um sistema de gerenciamento para psicólogos.

I2. Alterar a planilha para que possa ser informado todas as necessidades dos psicólogos.

Tabela 2 - Matriz de priorização de ideias

Com as ideias acimas expostas foi montado uma Matriz de Priorização de Ideias, conforme é possível analisar na tabela 2:

A utilização para a construção dessa matriz foi a base da matriz BASICO:

- Benefícios

- Abrangências

- Satisfação

- Investimentos

- Cliente

- Operacionalidade

## 1.2 Solução

### 1.2.1 Objetivo SMART

Desenvolver um aplicativo em até 2 meses, com cerca de 2 horas por dia, um MVP para gerenciar as sessões dos psicólogos.

### 1.2.2 Premissas e Restrições

As premissas vistas para este projeto são:

- Utilização de 2 horas por dia para o desenvolvimento do mesmo.

- Não será desenvolvido em primeiro momento a funcionalidade de login.

As restrições encontradas para o mesmo são:

- O sistema será desenvolvido somente para o ambiente Web.

- O MVP deverá ser desenvolvido durante o Projeto Aplicado, que tem a duração de 2 meses.

Tabela 3 - Matriz de riscos

Com as informações das premissas e restrições do projeto, foi levantado alguns riscos conforme tabela 3 – Matriz de riscos.

### 1.2.3 Backlog de Produto

Figura 8 - Backlog do produto

Segue abaixo a figura 8 onde pode ser visto a proposta de backlog para o desenvolvimento do MVP:

A informação do backlog pode ser visto e tratado também no link: https://trello.com/b/k8yt77JU/projeto-aplicado

# 2.	Área de Experimentação

## 2.1 Sprint 1

As principais funcionalidades implementadas dentro da Sprint 1 foram as mais básicas para consistir no MVP.

As tecnologias utilizadas para a construção do sistema do projeto aplicado foram:

- Front End: React.js

- Back End: Node.js

O foco da Sprint foi desenvolver tanto o front end quanto o back end, ou seja, seguir o fluxo total das telas desde a visualização até a sua inserção nas tabelas correspondentes. Foram utilizadas várias tecnologias que serviu para auxiliar no desenvolvimento, como descrito abaixo:

- Front End

  - Tailwind-Css – Estilização das páginas;

  - React-Table – Criação de tabelas;

  - React-Router-Dom – Roteamento das páginas;

  - Fontawesome – Inserção de ícones nas páginas;

  - Material-ui – Utilização de componentes nas páginas;

- Back End

  - Sequelize – Auxilia na conexão com o banco de dados

  - Express – Roteamento das api’s

### 2.1.1 Solução

#### Evidência do planejamento:

Para a Sprint 1 foram desenvolvidas as seguintes telas, conforme visto na figura 9 que mostra a tela do trello:

Figura 9 - Visão da Sprint 1 no Trello

#### Evidência da execução de cada requisito:

Tarefa Tela Home

Figura 10 - Function App

Utilizando a biblioteca react-router-dom, foi criado a rota para a tela de Home, como podemos ver na figura 10.

Figura 11 - GerenciamentoPsicoScreen

Já na figura 11 pode ser observado o componente de onde ficará todos os links para acessar cada tela específica.

Figura 12 - HomePage

Na figura 12 podemos ver o componente que levará para a tela inicial, a tela HomePage.

Tarefa Tela Manter Pacientes

Utilizando o express no lado do back end pode ser observado na figura 13 as rotas utilizadas dentro da aplicação.

Figura 13 - Rotas da API do paciente

Na figura 14 pode-se verificar como ficou interessante a utilização da biblioteca react-table que ajudou na visualização dos pacientes cadastrados.

Figura 14 - Tela para mostrar a lista de pacientes

Tarefa Manter Sessões

Para a tarefa de manter sessão pode-se ver na figura 15 ver um trecho de código onde é realizado a chamada ao banco de dados para realizar suas devidas tarefas.

Figura 15 - Repositório da sessão

Na figura 16 pode ser visto o componente CustomTable que também é usado na tela para mostrar as sessões.

Figura 16 - Componente CustomTable

#### Evidência dos resultados:

Tarefa Tela Home

Figura 17 - Renderização da Tela Inicial

Na figura 17 é possível ver a renderização da tela principal do sistema.

Para descrever as tabelas que foram utilizadas na estrutura de dados dentro da aplicação foi realizado o seguinte comando SQL, conforme demonstrado na figura 18.

Figura 18 - Tabelas usadas no banco de dados

Tarefa Manter pacientes

Figura 19 - Tela de Paciente

Na figura 19 é evidenciado a tela renderizada da tela de paciente

Tarefa Manter Sessão

Na figura 20 pode ser também verificado a evidência da tela de sessão.

Figura 20 - Tela de Sessão

### 2.1.2 Experiências vivenciadas

Durante a Sprint 1 foram constatadas algumas experiências que serviu de lição, como:

- As inúmeras bibliotecas disponibilizadas na internet para ajudar e auxiliar na construção de telas foi de grande importância;

- A construção do back end no início do projeto, foi interessante por tratar-se de um assunto que é mais fácil de assimilar e compreender;

## 2.2 Sprint 2

O foco da Sprint 2 foi nos relatórios em que o usuário irá poder tirar do sistema. Para a apresentação e visualização desses relatórios, os pacientes e sessões devem de estar previamente cadastrados, conforme visto e avaliado na Sprint 1.

Para esta Sprint foi utilizada apenas uma tecnologia para a geração dos relatórios em pdf:

- PDFMake

### 2.2.1 Solução

#### Evidência do planejamento:

Conforme evidenciado no backlog do produto a tarefa a ser realizada na Sprint 2 está sendo demonstrada na figura 21:

Figura 21 – Visão da Sprint 2 no Trello

#### Evidência da execução de cada requisito:

Tarefa Tela Relatório

Figura 22 - Chamada do relatório de pacientes

A chamada dos relatórios utilizando o PDFMake facilitou muito o trabalho para a sua geração. No exemplo da figura 22 pode-se observar que a aplicação chama apenas o componente do relatório:

A configuração do relatório é realizada através do componente criado para cada um. Na figura 23 é demonstrado a parte inicial da chamada do relatório, nela é possível ser visto a definição do título e dos dados:

Figura 23 - Parte Inicial do Componente

Figura 24 - Detalhes do Componente do Relatório

Na figura 24 é possível observar os detalhes do relatório, onde consegue ser visualizado o nome de cada coluna, como também os dados que serão impressos, já vistos na figura passada:

Figura 25 - Detalhes final do componente do Relatório

Finalizando o componente é possível visualizar na figura 25 o rodapé, as definições e a criação do PDF.

#### Evidência dos resultados:

Tarefa Relatório

Figura 26 - Relatório de Pacientes

Na figura 26 é possível observar o relatório dos pacientes:

Figura 27 - Relatório de Sessões

Na figura 27 já é possível visualizar o relatório de sessões:

### 2.2.2 Experiências vivenciadas

Durante a Sprint 2, por mais que tenha sido desenvolvido apenas uma única tarefa a mesma foi a mais árdua. A falta de experiência com a tecnologia para a geração de relatório fez com que tivesse que realizar diversas buscas na internet para encontrar a que fosse mais adaptável ao projeto.

No primeiro momento foi encontrada uma tecnologia que acabou sendo necessário baixar outras bibliotecas para que ela funcionasse, mesmo assim a aplicação apresentou diversos problemas.

Pesquisando mais sobre o assunto foi encontrado uma melhor biblioteca, onde a mesma, tinha exemplos em diversos sites dedicados a tecnologia, bem como em sites de compartilhamento de vídeos.

## 2.3 Sprint 3

O foco da Sprint 3 foi na tela em que o usuário pode verificar através de um calendário, suas sessões em que foram cadastradas. Nela é possível a verificação também se o paciente realizou o pagamento ou não.

Para esta Sprint a tecnologia utilizada para mostrar o calendário foi:

- rsuitejs

### 2.3.1 Solução

#### Evidência do planejamento:

Conforme visto no backlog do produto a tarefa a ser realizada na Sprint 3 está sendo demonstrada na figura 28:

Figura 28 – Visão da Sprint 3 no Trello

#### Evidência da execução de cada requisito:

Tarefa Tela Calendário

Continuando na utilização de bibliotecas para auxiliar na construção do MVP o rsuitejs foi de grande importância.

Figura 29 - Componente Calendário do rsuitejs

Apenas com um simples componente é possível a criação do calendário, como pode ser observado na figura 29:

A propriedade principal deste componente encontra-se no renderCell, onde nela será populada cada dia em que a sessão foi cadastrada.

Antes de começar a popular o calendário se faz necessário recuperar todas as sessões estando elas ordenadas pela data da sessão.

A ordenação foi realizada no backend da aplicação, conforme é visto na figura 30

Figura 30 - Função de retorno das sessões ordenada por data

Com as sessões recebidas através da API, é utilizado o filtro, ou seja, a separação das sessões por data.

Na figura 31, é possível verificar a chamada da API e logo em seguida a função em que separa as datas.

Figura 31 - Recuperação das sessões e função para separar

Com as informações das sessões populadas a função de renderCell começa a ser construído.

Será possível verificar mais dois componentes utilizados, que também se encontram na biblioteca rsuitejs, são elas Whisper e Popover. As duas irão trabalhar em conjunto para quando no mesmo dia houver mais de uma sessão cadastrada. A figura 32 pode ser demonstrada como fica o código implementado.

Figura 32 - Função renderCell

Figura 33 - Retorno da função renderCell

Finalizando a função renderCell é possível ver mais um componente da rsuitejs que é o Badge, que apenas será mostrado como forma de organização da sessão que será realizada na data. Na figura 33, pode ser visto o retorno da função.

#### Evidência dos resultados:

A figura 34 é evidenciado a tela em que mostra o resultado de um mês específico com as sessões cadastradas:

Figura 34 - Tela de Calendário

### 2.3.2 Experiências vivenciadas

No momento do desenvolvimento, dificuldades com o tempo por conta do trabalho fez com que a sprint ficasse um pouco mais estreita para seu término, mesmo assim o desenvolvimento acabou saindo um pouco da zona de conforto, o aprendizado de mais um componente que ainda não tinha sido utilizado dificultou um pouco mais a finalização da sprint.

# 3. Considerações Finais

## 3.1 Resultados

## 3.2 Contribuições

## 3.3 Próximos passos